附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

参考模板

项目名称：巴财建{2023}137号关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方{第一批}用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算的通知

实施单位（公章）：库尔勒市交通局

主管部门（公章）：库尔勒市交通局

项目负责人（签章）：田雨润

填报时间：2025年05月07日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景

根据库尔勒市农村交通运输发展规划和我局实地勘察设计，实施项目路段农村公路服役年限较久，公路路面、路基存在严重损坏，不能满足所在乡镇农业生产和交通出行需求，特此申报该项目，项目新建农村公路里程37.92公里，其中修建自然村通硬化道路使用资金220.10万元，修建其他路网使用资金1432.95万元，新增通硬化路较大人口规模自然村1个。不断完善“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。

2.项目主要内容：

项目主要内容：项目新建农村公路里程37.92公里，新增通硬化路较大人口规模自然村1个。通过实施本项目改进库尔勒市域内农村公路路网体系，促进库尔勒市经济发展。

项目实施情况：项目的实施，完成了新建农村公路里程37.92公里，其中修建自然村通硬化道路使用资金220.10万元，修建其他路网使用资金1432.95万元，新增通硬化路较大人口规模自然村1个。提高了居民出行舒适度，促进了库尔勒市经济发展。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目年初预算数1653.05万元，全年预算数1653.05万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款（2024年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于普通省道及农村公路“以奖代补”资金）。

（2）资金使用情况

该项目年初预算数1653.05万元，全年预算数1653.05万元，，全年执行数1408.66万元，预算执行率为85.22%，主要用于：其他农村公路路网改善30.12公里，投入资金1221.16万元，新改建自然村通硬化路7.8公里，投入资金187.5万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标

目标1：通过实施本项目，新建农村公路里程不少于37.92公里，修建自然村通硬化道路成本220.10万元，修建其他路网成本1432.95万元，新增通硬化路较大人口规模自然村不少于1个。目标2：完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。

2.阶段性目标

该项目计划分两阶段进行，第一阶段：2024年6月底之前，完成项目前期规划，并完成招投标工作。第二阶段：2024年12月底之前，完成项目施工工作，并完成项目交竣工验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价完整性

本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循《交通运输领域重点项目资金管理办法》等相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。

在评价指标体系的构建上，充分考虑了道路交通领域项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有交通领域代表性及工程领域专业性的关键指标，涵盖了产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标等多个维度，力求全方位反映项目的绩效状况。

在数据收集与分析环节，通过工程量清单、问卷调查、质量监督等方式广泛收集了与项目相关的各类数据，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，保证了评价数据的真实性和有效性。

在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对2024年车购税项目的背景、预期目标和预算安排进行了简要介绍，为后续车购税项目的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了车购税项目绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对车购税项目的各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。

2.绩效评价的目的

（1）评估项目实施效果

通过对巴财建{2023}137号关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方{第一批}用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标等多维度指标，为后续农村公路建设项目的改进与优化提供科学依据。

（2）强化项目管理责任

作为项目建设主体，强化项目过程管理与绩效管理，加强与财政局、项目施工单位等各方的沟通交流。主动优化工程项目管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。

（3）为决策提供支持

巴财建{2023}137号关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方{第一批}用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算项目的实施，可以为交通部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断。

（4）促进项目持续改进

基于本项目在绩效评价时发现的问题与不足，对农村公路建设施工、资金管理及绩效评价等方面提出针对性的改进建议与措施，持续优化交通建设领域项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。

3.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是巴财建{2023}137号关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方{第一批}用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算的通知及其预算执行情况。该项目由库尔勒市交通运输局负责实施，旨在新建库尔勒市农村公路37.92公里，新增通硬化路较大人口规模自然村1个，提高居民出行舒适度，促进库尔勒市经济发展。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为1653.05万元。

4.绩效评价的范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。

（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

（4）社会影响：考察项目对社会经济发展等方面的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。因本项目通过中央车购税资金的投入，实现新改建农村公路37.92公里，使用成本效益分析法可明确分析出项目的资金投入、预算执行及社会效益等方面的情况，为后续我局实施该工程类项目提供依据。

（二）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。因本项目通过发放问卷的方式向项目地居民了解项目实施地群众满意度情况，通过现场质量监督抽样调查的方式来了解工程质量及安全生产情况，所以公众评判法是我们考核项目实施成效的重要方法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。因我局在实施该项目时，在项目投资预算、建设里程、资金来源及社会效益等方面进行了充分的项目可行性研究，制定了切实可行的项目实施目标，并以此为基础申报资金，开展招投标、施工建设和绩效考核工作。

（三）绩效评价工作过程。

（1）前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，我局以农村公路规划管理办公室牵头，联合新疆茭通公路勘察设计研究院专业技术人员，进行实地勘察，通过定量和定性分析相结合，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

（2）指标体系构建

依据公路工程项目的性质、目标以及预期成果，结合库尔勒市农村公路发展现状，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

（3）数据收集与整理

广泛收集与项目相关的各类数据，包括项目施工单位提供的形象进度单、工程量清单、现场质量监督数据、第三方检测报告及群众满意度调查等方面的数据。对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

（4）数据分析与评估

对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过项目交工验收、结算审计对项目产出指标、成本指标及社会效益指标进行分析对比，通过发放调查问卷对满意度指标进行分析，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。

（5）报告撰写与反馈

根据项目数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括本次农村公路新改建项目的实施背景、资金来源、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。

（6）后续跟踪与改进

在巴财建{2023}137号关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方{第一批}用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算项目评价报告提交后，我们将持续跟踪本项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据公路工程项目的特殊性，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，巴财建{2023}137号关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方{第一批}用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算的通知在目标1：新建农村公路里程不少于37.92公里，新增通硬化路较大人口规模自然村不少于1个。目标2：完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。

在项目管理方面，库尔勒市交通运输局通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益产生了积极的影响。具体而言，项目的实施，改善了1个乡镇的交通质量，切实为项目地乡镇居民出行提供了极大便利。

综上所述，巴财建{2023}137号关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方{第一批}用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算的通知在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为96.45分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为分19.41分，得分率为 97.05%。项目产出类指标权重为40分，得分为37.04分，得分率为92.60%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项

（1）立项依据充分性

该项目立项符合《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，符合行业规划要求，围绕我局本年度重点建设工程，聘请专业设计团队编制初步设计图及工程预算，申请中央车购税资金。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

此项权重分值为3分，得分为3分。

（2）立项程序规范性

本项目以库尔勒市辖区内农村公路路网体系为基础，以促进库尔勒市经济发展、提高居民生产出行效率为抓手，按照项目立项程序，进行项目可行性研究并报发改委审批，委托专业设计院进行设计，与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。

此项权重分值为3分，得分为3分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

本项目绩效目标根据我局项目人员与财务人员对项目预期目标、投入产出、社会效益等方面充分研究，设置的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过交通局、财政局及第三方评估，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

此项权重分值为3分，得分为3分。

（2）绩效指标明确性

项目根据公路工程项目特殊性，设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标等绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

此项权重分值为3分，得分为3分。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

本项目在预算编制之初，依据新疆交通厅车购税”以奖代补“切块资金建设项目的资金下达标准，对项目进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。

此项权重分值为4分，得分为4分。

（2）资金分配合理性

本项目的资金分配依据我局的可行性研究报告及施工单位的工程量清单，对资金进行了合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同任务的资金进行了科学的规划与安排。

此项权重分值为4分，得分为4分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分19.41分，得分率为97.05%。

1.资金管理

（1）资金到位率

本项目总投资1653.05万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

此项权重分值为4分，得分为4分。

（2）预算执行率

预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出1408.66万元，预算执行率为85.22%。

此项权重分值为4分，得分为3.41分。

（3）资金使用合规性

本项目的资金使用严格遵循了《交通运输领域重点项目资金管理办法》，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，通过施工单位报送工程量清单、施工合同等相关材料，我局对接财政局进行支付审核，财政提交支付申请，国库审核的流程，对资金的流动进行了全程监控与记录。资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。

此项权重分值为4分，得分为4分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

本项目根据公路工程项目的特殊性，以《库尔勒市交通运输局公路工程建设项目管理办法》为指导，建立了一套完善、健全的管理制度体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目实施过程中，我们以项目可行性研究及初步设计为依托，制定了科学、可行的制度，注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。

此项权重分值为4分，得分为4分。

（2）制度执行有效性

在项目执行过程中，我局农村公路规划管理办公室工作人员赵宇翔、陈星、邹威燕、孟君贵等同志严格按照制度要求进行监管。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。

此项权重分值为4分，得分为4分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为40分，实际得分37.04分，得分率为92.60%。具体产出指标完成情况如下：

①数量指标：

指标1：累计新改建农村公路里程，指标值：37.92公里，实际完成值：38.414公里，指标完成率101.3%。

指标2：新增通硬化路较大人口规模自然村，指标值：1个，实际完成值：1个，指标完成率100%。

②质量指标：

指标1：项目验收合格率，指标值：100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

③时效指标：

指标1：资金支付及时率，指标值：100%，实际完成值：85.22%，指标完成率85.22%。

④成本指标：

指标1：修建其他路网成本，指标值：1432.95万元，实际完成值：1221.16万元，指标完成率85.22%。

指标2：修建自然村通硬化路成本，指标值：220.10万元，实际完成值：187.50万元，指标完成率85.22%。

此项权重分值为40分，得分为37.04分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

1.实施效益

社会效益指标：改善交通质量乡镇数量，指标值：1个，实际完成值：1个，指标完成率100%。

2.满意度

满意度指标：居民满意度，指标值：100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

此项权重分值为20分，得分为20分。

满意度指标：居民满意度，指标值：100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

交通领域项目实施周期较长，为确保项目顺利进行，根据项目建设里程、投资金额、招投标方式、实施周期等因素，分阶段做好项目规划。在项目实施过程中做好定期质量监督，严格按照《库尔勒市交通运输局公路工程建设项目管理办法》进行项目管理，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。在项目资金支付时，严格按照施工合同约定的支付方式及金额，做到先施工、再支付，确保项目资金支付合规性，坚决杜绝挪用资金等现象发生。

（二）存在的问题及原因分析

1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标要根据公路工程项目建设目标制定，指标设置要更加细化、更加量化。

2.在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

六、有关建议

1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

2.加强财务人员与公路专业技术人员沟通交流，了解公路工程项目可行性研究、初步设计、预算编制、施工建设、竣工验收、结算审计等各个流程可能对绩效目标产生的影响，从而设置更细化、更量化、更科学的绩效指标。

七、其他需要说明的问题

无