智慧城市电子政务运行经费项目支出

绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：科技三项费-智慧城市电子政务运行经费

实施单位（公章）：库尔勒市人民政府办公室

主管部门（公章）：库尔勒市人民政府办公室

项目负责人（签章）：熊峰立

填报时间：2025年4月26日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

随着“互联网+政务服务”、“一网通办”等改革任务的推进，以及政务服务信息化优化及基础支撑稳定等办事企业和群众需求，库尔勒市人民政府办公室设立了智慧城市电子政务运维项目，智慧城市电子政务运维项目是经常性项目，主要保障电子政务信息服务中心信息化软硬件系统正常运转，保障电子政务信息服务中心可以便捷高效为市民提供信息服务。

- 2.项目主要内容：

项目主要内容：该项目主要包含信息化系统日常管理维护外包，设备维修及配件，系统安全运维、系统等保测评；政务服务体系信息化系统运行维护；政务大楼网络租用；信息服务系统运行维护费用等内容，通过次项目实施，有效保障系统正常运行。

项目实施情况：项目已完成了规划馆、政府门户网站、数据中心网络、党政综合办公大楼4条链路的维护，完成了对运维中心全年不少于4次的巡检，对运维中心老旧蓄电池及空调设备进行了维修及更换，确保了链路的正常运转。

3.资金投入和使用情况

# （1）资金投入情况

# 该项目年初预算数300.00万元，全年预算数300.00万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

# （2）资金使用情况

# 该项目年初预算数300.00万元，全年预算数300.00万元，全年执行数103.25万元，预算执行率为34.42%，主要用于：规划馆、政府门户网站、数据中心网络、党政综合办公大楼4条链路运行维护费75.98万元，智慧城市运维中心电费24万元，运维中心设备维修费3.27万元等，共计103.25万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

目标1：维护规划馆、政府门户网站、数据中心网络、党政综合办公大楼4条链路，对运维中心进行4次巡检。

目标2：通过次项目实施，有效保障系统正常运行。

- 阶段性目标：

- 1月-3月计划：完成电子政务系统年度运行需求调研，明确后续优化方向，启动硬件设备基础维护与巡检，排查潜在故障风险，制定本年度经费使用详细预算与分配计划。

- 4月-9月计划：完成电子政务平台核心功能模块升级优化，提升系统响应速度与用户体验，完成硬件设备部分关键组件升级，提升系统整体性能，组织开展电子政务系统基础操作培训，提升工作人员基础技能。

- 10月-12月计划：对全年电子政务系统运行情况进行全面总结与评估，形成年度报告，开展用户满意度调查，收集反馈意见，为下一年度优化提供参考。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循全面性、科学性、客观性原则，对智慧城市电子政务运行经费项目从预算编制到项目实施效果、社会影响等各环节进行全方位、多层次的评价，确保评价内容无遗漏、评价流程规范有序，实现绩效评价的完整性，为准确衡量项目价值提供坚实保障。

在评价指标体系构建上，紧扣政府办公室智慧城市电子政务运行项目特性，以提升政务服务效能、推动技术创新应用为核心目标。遵循全面性、科学性、可操作性原则，从政务服务质量、技术支撑能力、项目管理水平、社会效益等维度搭建指标框架。

数据收集与分析环节充分考虑政府电子政务项目数据特点，综合运用多源数据收集方法。通过政务系统后台数据提取，获取服务事项办理数量、响应时间等量化数据；借助问卷调查、对政务服务的满意度、改进建议等定性信息；开展座谈与调研，掌握项目管理与技术运行的实际情况。建立严格的数据质量审核机制，对政务系统数据进行交叉核对，对调查数据进行逻辑校验，确保数据真实、准确、完整。

在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后基于数据分析得出项目绩效评价结论，指出项目在提升政务服务效率、推动智慧城市建设等方面的成效，剖析存在的技术短板、管理漏洞等问题，并针对性提出优化政务流程、加强技术升级、完善管理制度等改进建议在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。

2.绩效评价的目的

（1）评估项目实施效果

通过对智慧城市电子政务项目各项指标的量化分析与定性评估，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括经济效益维度指标，判断项目是否达到预期目标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。

（2）提升资源利用效率

深入剖析项目经费使用情况，查找资金在分配、使用过程中存在的浪费或低效问题，提出优化资源配置的建议，提高财政资金的使用效益。

（3）强化项目管理责任

明确市政府办公室在资金使用、项目推进等环节的责任，通过绩效评价结果的反馈与应用，促使相关人员增强责任意识，提升项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。

（4）为决策提供支持

为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，基于绩效评价结果，总结项目实施过程中的经验教训，为后续智慧城市电子政务项目的规划、立项、预算安排等决策提供科学依据，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。

（5）促进项目持续改进

发现项目实施过程中存在的问题与不足，针对性地提出改进措施和建议，推动智慧城市电子政务项目不断优化完善，实现可持续发展。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

3.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是科技三项费-智慧城市电子政务运维经费项目及其预算执行情况。该项目由库尔勒市人民政府办公室负责实施，旨在完成规划馆、政府门户网站、数据中心网络、党政综合办公大楼4条链路的维护，完成对运维中心全年不少于4次的巡检，对运维中心老旧蓄电池及空调设备进行了维修及更换，确保了链路的正常运转。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为103.25万元。

4.绩效评价的范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

- 项目预算编制与执行：审查预算编制的科学性、合理性，评估预算执行的进度与准确性，确保资金使用符合预算规划。

- 资金管理：检查资金的收支管理情况，包括资金拨付、使用、核算等环节是否规范，确保资金使用的合规性、高效性和透明度，保障资金安全。

- 项目实施进度与产出：跟踪项目实施进度，对比实际进度与计划进度的差异，评估项目产出是否达到预期标准。

- 社会影响：分析智慧城市电子政务项目对政务服务便捷性、公众满意度、社会治理效率等方面的积极影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

科技三项费-智慧城市电子政务运维经费项目采用成本效益分析法。成本效益分析法有助于评估项目在资源利用方面的效率。通过比较成本与效益，能明确每单位成本所带来的效益大小，判断项目是否以最小的成本获得了最大的收益。这对于政府办公室合理安排财政资金、优化资源分配具有重要意义，可避免资源的浪费和低效使用，确保有限的资金投入能产生最大的价值。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。计划标准为项目实施过程提供了明确的参照，在项目执行过程中，通过定期将实际进展与计划标准进行对比，能够及时发现项目执行过程中存在的问题和偏差。这有助于市政府办公室及时采取调整措施，优化资源配置，确保项目能够按时、按质、按量完成。同时，也便于对项目的阶段性成果进行评估，及时总结经验教训，为后续项目的改进和优化提供依据。

- 绩效评价工作过程

（1）前期准备与规划

成立绩效评价工作小组，明确各成员职责分工。组织相关人员开展调研，收集智慧城市电子政务项目的政策文件、实施方案、预算资料等基础信息，结合项目特点与目标，制定详细的绩效评价工作方案，确定评价时间、方法和流程，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

（2）指标体系构建

依据绩效评价目的与范围，遵循相关性、重要性、可操作性等原则，构建涵盖预算管理、资金使用、项目实施、效益产出等维度的绩效评价指标体系。通过多种方式对指标体系进行论证，确保指标体系科学合理、全面反映项目绩效。

（3）数据收集与整理

通过实地走访、问卷调查、查阅资料等多种方式，收集项目预算执行数据、资金使用凭证、项目进度报告、服务对象反馈等相关数据。对收集到的数据进行分类整理，剔除无效数据，确保数据真实、准确、完整。

（4）数据分析与评估

运用定量分析与定性分析相结合的方法，对整理后的数据进行深入分析。通过对比分析、趋势分析等方法，评估项目在各指标上的表现，依据设定的评分标准进行打分，综合评价项目绩效水平，找出存在的问题与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

（5）报告撰写与反馈

根据数据分析结果，撰写绩效评价报告，详细阐述评价目的、范围、方法、过程、结果及存在的问题，并提出针对性的改进建议。将报告反馈给项目实施部门、财政部门等相关单位，听取意见和建议，进一步完善报告内容，确保评价报告的质量与实用性。

（6）后续跟踪与改进

建立绩效评价结果跟踪机制，督促项目实施部门根据评价报告提出的问题和建议制定整改方案，并跟踪整改落实情况。定期对整改效果进行评估，确保问题得到有效解决，推动智慧城市电子政务项目持续优化，提高项目绩效水平，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，科技三项费-智慧城市电子政务运行经费项目在对规划馆、政府门户网站、数据中心网络、党政综合办公大楼4条链路进行了运行维护，保障了链路的正常运行，在提高政府服务能力水平等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在构建一个高效、智能、协同的运维管理体系，为城市的可持续发展提供有力支撑上取得了显著的成效，如硬件设备维护、网络通信保障等任务均按计划完成，在提升政务服务效率、推动数字化转型方面取得一定成效等。

在项目管理方面，库尔勒市人民政府办公室通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，项目组织架构完善，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目实现了预期的社会效益方面产生了积极的影响。具体而言，硬件设备故障率控制在较低水平、政务服务便捷度等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。

综上所述，科技三项费-智慧城市电子政务运行经费项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为90.77分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为17.37分，得分率为86.85%。项目产出类指标权重为40分，得分为33.40分，得分率为83.50%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

表1综合评分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 17.37 |
| 项目产出 | 40 | 33.40 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 90.77 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项

# （1）立项依据充分性

# 该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合《中华人民共和国预算法》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》文件要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。项目紧密围绕国家智慧城市建设战略与地方政务改革需求，立项依据详实。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

# （2）立项程序规范性

# 项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合《中华人民共和国预算法》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》文件要求；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

2.绩效目标

# （1）绩效目标合理性

# 年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

# （2）绩效指标明确性

# 项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

3.资金投入

# （1）预算编制科学性

本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，我们秉持科学严谨的态度，确保预算与智慧城市电子政务运行项目的需求深度契合。广泛收集行业数据、历史项目成本资料，深入调研市场上的价格走势，结合需求，对运维服务等支出进行精细化测算。

# 在预算编制过程中，强化部门协同，从不同维度对预算方案进行评估与优化。充分遵循“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”原则，结合项目建设周期与发展规划，精准规划资金投入，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。项目预算编制充分考虑了技术迭代、市场变化等因素，具备较强的前瞻性与可操作性，为项目顺利实施提供了坚实的资金保障。此项权重分值为4分，得分为4分。

# （2）资金分配合理性

本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。

具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。

综上所述，本项目的资金拨付、使用审批流程严格，会计核算规范，资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。

此项权重分值为4分，得分为4分。

- 项目过程情况

# 项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分17.37分，得分率为86.85%。

1.资金管理

# （1）资金到位率

# 本项目总投资300万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

# （2）预算执行率

# 预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出300万元，预算执行率为34.42%。

# 此项权重分值为4分，得分为1.37分。

# （3）资金使用合规性

项目资金在使用过程中展现出良好的合规性。资金来源明确为财政专项拨款，资金使用严格遵循了国家相关法律法规与财务制度在资金管理上，建立了健全的管理制度，清晰界定资金使用范围、审批流程、支付方式及监督机制。

具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，每一笔支出均严格按照内部审批流程执行，层层把关，杜绝违规操作；会计核算严格规范，确保账实相符、账账相符，保障资金专款专用，未出现任何挪用、截留等违规使用资金的情况，充分体现了对财政资金管理规定的严格遵循，有力保障了资金使用的合法性、规范性与安全性。

综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

此项权重分值为4分，得分为4分。

2.组织实施

# （1）管理制度健全性

在政府办公室智慧城市电子政务运行经费项目中，项目管理制度展现出较高的健全性，为项目顺利推进与目标实现提供了有力保障。

在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。

在项目决策阶段，建立了严格的立项审批制度，项目过程管理中，资金管理制度完备，明确资金使用范围、审批流程和监督方式，保障资金规范使用；项目实施管理制度健全。

# 综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

# （2）制度执行有效性

在政府办公室智慧城市电子政务运行经费项目中，项目制度执行展现出较好的有效性，为项目顺利实施与目标达成提供了有力支撑。市政府办公室十分重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。

在具体执行过程中，市政府办公室项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，项目实施管理制度的“多方协同推进机制”与定期协调会议制度，有效解决了难题，还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。

整体而言，项目制度在实际执行中对项目各环节管理和目标实现起到了积极有效的推动作用。

此项权重分值为4分，得分为4分。

- 项目产出情况

# 项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为40分，实际得分33.4分，得分率为83.50%。具体产出指标完成情况如下：

# ①数量指标：

# 指标1：互联网链路维护数量，指标值：>=4条，实际完成值：4条，指标完成率100%。

# 指标2：运维中心巡检次数，指标值：>=4次，实际完成值：4次，指标完成率100%。

# 此项权重分值为10分，得分为10分。

# ②质量指标：

# 指标1：链路维护验收合格率，指标值：>=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

# 此项权重分值为10分，得分为10分。

# ③时效指标：

# 指标1：系统维护及时率，指标值：>=98%，实际完成值：98%，指标完成率100%。

# 此项权重分值为10分，得分为10分。

# ④成本指标：

# 指标1：运维中心巡检维护成本，指标值：<=75万元/次，实际完成值：=25.81万元/次，指标完成率34%，偏差原因：因设备运行良好，未发生大型设备故障，降低了维护成本。

# 此项权重分值为10分，得分为3.4分。

- 项目效益情况

# 项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

# 1.实施效益

# ①社会效益指标：

# 指标1：系统正常运转率，指标值：>=95%，实际完成值：=100%，指标完成率100%。

# 此项权重分值为10分，得分为10分。

# 2.满意度：

# 指标1：使用人员满意度，指标值：>=95%，实际完成值：=100%，指标完成率100%。

# 此项权重分值为10分，得分为10分。

（五）预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

科技三项费-智慧城市电子政务运行经费项目年初预算300万元，全年预算300万元，实际支出103.25万元，预算执行率为34.42%，项目绩效指标总体完成率为90.57%，总体偏差率为56.15%，偏差原因在预算编制过程中，对项目需求等因素考虑不足，导致预算与实际执行情况脱节，如设备运行良好，未发生大型设备故障，降低了维护成本，导致预算与实际执行产生偏差。改进措施：在预算编制前，结合历史数据和实际情况，科学合理地预测项目成本和收益，提高预算编制的准确性和可行性，提高成本测算能力及水平，有效降低单位运行成本偏差率。

五.主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是高度重视。高度重视中央财政绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，在总结以往工作经验的基础上，按照财政局通知要求，认真开展绩效自评工作。

二是明确责任。《库尔勒市人民政府办公室智慧城市电子政务运维项目资金使用方案》，明确了绩效自评工作责任分工和完成时限，并提出了具体要求。

三是严格监督和管理项目资金。严格按照合同约定和工程建设进度支付资金，每笔工程款的支付均按照施工单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行。

- 存在的问题及原因分析

一是绩效目标设定不够精准，部分指标缺乏量化标准，原因在于前期需求调研不深入，未充分结合业务与技术实际；

二是项目进度管理存在不足，受需求、技术等影响出现延期，应对机制不完善，管理不规范；

三是系统稳定性有待提升，访问时卡顿、崩溃，功能兼容性差，主因是系统架构设计欠妥，性能优化和压力测试不足；

四是数据共享机制不完善，部门间存在壁垒、标准不统一，关键在于缺乏统一平台与共享机制，利益协调困难且安全保障体系不健全。

六.有关建议

# 一是优化绩效目标设定，加强前期调研，细化目标并明确量化指标，增强目标可操作性与考核性；

# 二是强化项目进度管理，建立进度监控与风险预警机制，规范需求变更流程，保障项目进度可控；

# 三是提升软件系统性能，优化系统架构，开展全面性能测试与维护升级，提高系统稳定性与响应速度；

# 四是完善数据共享机制，搭建统一平台，制定标准规范，建立激励机制，加强安全保障，推动部门间数据深度共享 。

七.其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

附件1

科技三项费-智慧城市电子政务运行经费项目绩效评价指标体系及综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 1.37 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 3.4 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  | 科技三项费-智慧城市电子政务运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 库尔勒市人民政府办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市人民政府办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 300.00 |  | 103.25 |  | 10 |  | 34.42% |  | 3.44 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 300.00 | 300.00 |  | 103.25 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：维护规划馆、政府门户网站、数据中心网络、党政综合办公大楼4条链路，对运维中心进行4次巡检。 目标2：通过次项目实施，有效保障系统正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  | 维护规划馆、政府门户网站、数据中心网络、党政综合办公大楼4条链路，对运维中心进行4次巡检，通过次项目实施，有效保障系统正常运行。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 互联网链路维护数量 | >=4条 | 历史标准 | 4条 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =4条 | 100% | 10 |  |
|  |  | 数量指标 | 运维中心巡检次数 | >=4次 | 历史标准 | 4次 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 链路维护验收合格率 | >=100% | 历史标准 | 98% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 系统维护及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 运维中心巡检维护成本 | <=75万元/次 | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | 25.81万元/次 | 34% | 6.8 | 因设备运行良好，未发生大型设备故障，降低了维护成本；措施：提高成本测算能力及水平，有效降低单位运行成本偏差率。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常运转率 | >=95% | 历史标准 | 95% | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.24分 |  |