2024年中央林业草原生态保护恢复资金项目支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：2024年中央林业草原生态保护恢 复资金的通知（森林保护修复-国家级公益林区）项目

实施单位（公章）：库尔勒市林业和草原局

主管部门（公章）：库尔勒市林业和草原局

项目负责人（签章）：乃比江·艾尔肯

填报时间：2025年4月28日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

按照《国家级公益林区划界定办法》将国家级公益林保护等级调整为二个级别，属于林地保护等级一级范围内的国家级公益林，划分为一级国家级公益林，一级国家级公益林以外的，划分为二级国家级公益林。库尔勒市国家级公益林面积为165.44万亩，全部为二级国家级公益林。

库尔勒市国家级公益林主要分布在孔雀河两岸、塔里木河中游段支流拉依河沿岸的河阶地、河滩地与普惠、琼阿拉、库尔楚等广大地区的冲积、洪积扇荒漠平原地带和霍拉山区。

为科学利用、生态为民，提升国家级公益林管护水平，协调推进林草资源保护与利用，守护绿水青山，做大金山银山，森林资源持续增加，开展本项目。

- 2.项目主要内容：

项目主要内容：对库尔勒市165.44万亩国家级公益林实施资源保护管理，保障国家级公益林管护站正常运转，支付2024年全年115名管护员工资和管护站日常运行支出；保障15个管护站的巡护物资及应急分队运行，对森林防火应急分队配套防火设备并进行日常培训、宣传；在林区建设“以水灭火”储水罐；购置森林防火无人机巡护服务，开展无人机巡护；防火储备物资能力提升，购置防灭火设备和人员装备；对2万亩国有林地进行修枝、林地清理、剩余物处理、病虫害防治等抚育工作；对5万亩天然林进行综合生态修复引洪灌溉，对20万亩胡杨林开展春尺蠖飞机防治；15个管护站的巡护物资做好能力提升保障工作；编制新一轮林地保护利用规划；对公益林区生态修复空间评估。

项目实施情况：持续加强保护库尔勒市165.44万亩国家级公益林巡护及管理工作，按月足额发放115名管护人员工资、社保和公积金，按时支付管护站日常水电费和车辆燃油及维护费；保障15个管护站的巡护物资，为管护站安装净水机，修缮围墙和大门，更换太阳能发电设施，为应急分队配备必要的消防设备并进行技能培训，在林区建设以水灭火储水罐，购买并完成森林防火无人机服务，巡林能力得到有效提升。完成2万亩的国有林森林抚育工作，完成5万亩综合生态修复天然林引洪灌溉工作，完成14.82万亩胡杨林春尺蠖飞防工作。

3.资金投入和使用情况

# （1）资金投入情况

# 该项目年初预算数2474.45万元，全年预算数2474.45万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为中央林业草原生态保护恢复资金。

# （2）资金使用情况

# 该项目年初预算数2474.45万元，全年预算数2474.45万元，全年执行数1908.41万元，预算执行率为77.12%，主要用于：库尔勒国有国家级公益林管护165.44万亩日常管护和管理支出，国有国家级公益林管护成本主要用于直接管护支出包括管护人员劳务报酬和日常管护管理支出1429.12万元，国有林森林抚育2万亩支出255万元，综合生态修复天然林5万亩引洪灌溉支出45.53万元，胡杨林春尺蠖飞机防治14.82万亩支出60万元，15个管护站太阳能发电设备新建及维护更新、净水机、煤改电等管护站能力提升118.76万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

目标1：国有国家级公益林管护面积165.44万亩、保障14个管护站能力提升，国有林综合生态修复5万亩、国有林抚育面积2万亩、胡杨林春尺蠖飞机防治面积20万亩。

目标2：通过项目的实施，国有林（国家级公益林）管护提供岗位数115人，森林系统生态效益发挥明显。

- 2.阶段性目标

- 第一季度：计划取得巴州林业和草原局的批复文件，完成第一季度管护人员工资的发放、社保公积金的缴纳，管护人员每日对管护责任区进行巡护；对需要招投标的各项目进行招投标准备工作，需要政府采购的项目进行采购。

- 第二季度：计划完成第二季度管护人员工资的发放、社保公积金的缴纳，管护人员每日对管护责任区进行巡护；对各项目进行开标、确定施工合同，对国有林森林抚育、国有林综合生态修复引洪灌溉、胡杨林春尺蠖飞机防治、国家级公益林管护站建设等日常管护及管理项目按计划实施，对管护站、应急分队日常运行相关事项进行采购、支付。

- 第三季度：计划完成第三季度管护人员工资的发放、社保公积金的缴纳，管护人员每日对管护责任区进行巡护；对国有林森林抚育、国有林综合生态修复引洪灌溉、胡杨林春尺蠖飞机防治、国家级公益林管护站建设等项目进行进度、竣工验收，按计划支付相关费用，对管护站、应急分队日常运行相关事项进行采购、支付。

- 第四季度：计划完成第四季度管护人员工资的发放、社保公积金的缴纳，管护人员每日对管护责任区进行巡护；对已完成的项目进行竣工验收，并按计划支付相关费用，对管护站日常运行管理相关事项进行支付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。本单位特成立该项目领导小组，根据《新疆维吾尔自治区林业和草原生态保护恢复资金管理实施办法》《新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则》《库尔勒市林业和草原局项目验收管理制度》、《库尔勒市林草局项目管理制度》《库尔勒市林草局项目领导小组会议日常管理办法》《库尔勒市林业和草原局办公用品与项目工程采购管理制度及流程》《国家级公益林管理办法》（新林资发〔2017〕34号）《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护办法》（新林规〔2021〕3号）《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护质量检查办法》（新林规〔2021〕4号）《关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》（新林规字〔2023〕212号），把控项目各环节工作质量。通过完整的绩效评价，可以了解不同区域公益林保护的实际需求和资金使用效益，将有限的资金、人力等资源合理分配到最需要和最能产生生态效益的地方，避免资源浪费，提高生态保护的整体效率。

数据收集

收集方法：采用地面调查与遥感监测相结合的方式。地面调查由专业人员通过样地实测、问卷调查等获取实地数据；遥感监测利用卫星遥感影像等技术手段，获取森林资源的宏观信息。

数据来源：包括林业部门的资源档案、统计报表，以及科研机构的监测数据、实地调查数据等。同时，还可收集气象、水文等相关部门的资料，以辅助分析生态效益。

质量控制：制定统一的数据收集标准和规范，对调查人员进行培训，确保数据收集的一致性和准确性。

数据分析

相关性分析：分析不同指标之间的相关性，找出影响绩效的关键因素，为进一步的评价和决策提供依据。

综合评价分析：运用层次分析法、综合指数法等方法，对各项指标进行综合评价，得出国家级公益林区的绩效评价结果。

趋势分析：通过对不同时期的数据进行对比分析，了解公益林保护修复的发展趋势，评估保护措施的长期效果。

通过科学的数据收集与分析，能够为国家级公益林区绩效评价提供准确、可靠的依据，为林业草原生态保护恢复工作提供有力支持。

本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。

2.绩效评价的目的

（1）评估生态保护成效

通过对公益林的生态指标进行评价，如森林郁闭度、生物多样性指数、涵养水源量等，准确了解公益林在生态保护方面取得的成效，判断其是否有效发挥了保持水土、涵养水源、维护生物多样性等生态功能，为生态保护政策的调整和完善提供科学依据。

- 衡量资金使用效益

- 对公益林建设和保护资金的投入、使用及管理情况进行评估，考察资金是否合理分配、及时到位，是否存在浪费或挪用等问题，以提高资金使用效率，确保有限的资金能够最大程度地发挥作用，实现生态效益和经济效益的最大化。

- 促进管理水平提升

- 绩效评价能够发现公益林管理过程中存在的问题，如管护合同签订与执行、资源档案管理、森林经营方案实施等方面的不足，从而有针对性地改进管理措施，加强制度建设，提高公益林的管理水平和保护质量。

- 保障社会公共利益

- 国家级公益林关系到社会公众的生态福祉，通过绩效评价，能够向社会公开公益林的保护和发展状况，接受公众监督，保障公众的知情权和参与权，同时也有助于增强公众的生态保护意识，促进全社会共同参与生态保护事业。

- 为政策决策提供依据

- 绩效评价结果能够为林业草原部门及相关政府决策部门制定和调整公益林保护政策、规划及投入计划提供重要参考，使政策更加科学合理、符合实际，更好地推动国家级公益林区的可持续发展，实现生态、经济和社会的协调发展目标。

- 3.绩效评价的对象

- 本项目预算绩效评价报告的评价对象是2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知（森林保护修复-国家级公益林区项目及其预算执行情况。该项目由库尔勒市林业和草原局负责实施，旨在提升国家级公益林管护水平，协调推进林草资源保护与利用，守护绿水青山，做大金山银山，持续增加森林资源，增强生态服务功能。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为2474.45万元。

- 公益林资源本身：包括森林的面积、蓄积量、郁闭度、林分结构、树种组成等，评估其数量和质量的变化情况，以及是否达到了保护和培育的目标。

- 保护和管理措施：涵盖管护队伍建设、管护制度执行、森林防火、病虫害防治、林地保护、禁牧限牧等方面，考查各项措施的落实情况及其有效性。

- 资金使用情况：中央对国家级公益林的财政投入，包括资金的到位率、使用率、使用合规性等，确保资金合理分配和有效利用。

- 生态、社会效益：生态效益方面，关注公益林在涵养水源、保持水土、固碳释氧、维护生物多样性等方面的表现；社会效益方面，考量其对周边林区就业、生态发展、居民生活质量改善等的影响。

4.绩效评价的范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

- 项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。

- 资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

- 项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

- 社会影响：考察项目对社会等方面的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次项目支出绩效采用了成本效益分析法、因素分析法和公众评判法，原因是本次项目有定性指标又有定量指标，本次项目总成本在2474.45万元，主要在数量指标、经济成本指标及社会效益指标，根据项目其支出的实际验收情况与设定目标进行分析，得出最终结果；同时也综合分析年初设定目标与指标完成情况的对比，得出支出完成情况及项目所产生的社会效益。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。

本次评价主要采用了计划标准，原因是本次项目的资金来源为中央林业草原生态保护恢复资金，计划标准以预先设定的项目目标、任务和预算为依据，确保资金使用与政策规划保持一致。计划与实际的差异分析能为后续政策优化提供依据。如多次出现计划目标过高或过低，可推动资源配置标准的科学化调整。

- 绩效评价工作过程

（1）前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门项目领导小组，具体分工为：项目负责领导乃比江·艾尔肯，分管项目负责人阚后继，职责为项目整体规划与协调，确保项目按时推进，项目实施人员为克热木·牙生，以及项目管理专业人员及相关领域技术骨干组成，职责为审核项目实施方案，负责项目区管护人员管理、项目招投标申报、物资采购、发放、验收等，项目监管及技术指导、项目档案资料收集整理等工作，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

（2）指标体系构建

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

（3）数据收集与整理

广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、业务数据等。在数据收集过程中，收集森林抚育项目批复文件、作业设计方案、施工图纸，明确抚育区域边界、抚育方式（修枝、林地清理、抚育剩余物处理、病虫害防治等）技术标准及时间计划。按日期记录每日作业面积、累计完成面积，确保与计划进度匹配。监测样地和对照样地共计15组30个，调查株数密度、郁闭度、平均胸径、平均树高、龄组结构、树种组成等指标，对比抚育前后变化。对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

- 数据分析与评估

对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。对比抚育前后的株数密度、郁闭度、树种组成、龄组结构等数据，评估林分健康程度。例如，若间伐后郁闭度从0.8降至0.6，且树种多样性提升，说明林分通风透光条件改善，降低了病虫害风险。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，分析平均胸径、树高的增长率，判断抚育是否促进林木生长。若抚育后3年，目标树种平均胸径年增长1.2cm（高于抚育前0.8cm），表明抚育有效释放了生长空间。统计林下植被（草本、灌木）物种数、盖度的变化。如抚育后样方内物种数从8种增至12种，说明生态环境得到改善。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

（5）报告撰写与反馈

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知（森林保护修复-国家级公益林区）项目在国家级公益林管护、国有林综合生态修复、国有林森林抚育等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在管护能站力提升上取得了显著的成效，如国有林综合生态修复、国有林森林抚育、国家级公益林管护站能力提升等。

在项目管理方面，库尔勒市林业和草原局通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目实现了预期的社会效益等方面产生了积极的影响。具体而言，社会效益：聘用115名管护人员，提高当地就业率等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。

综上所述，2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知（森林保护修复-国家级公益林区）项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 95分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为40分，得分为35分，得分率为 87.5%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

表1综合评分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40 | 35 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 95 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项

# （1）立项依据充分性

该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规，对森林资源的保护与管理做出了严格规定，国家级公益林作为重点保护对象，必须依法进行建设与管理。这些法律法规为公益林的立项、保护、经营等提供了坚实的法律依据和保障，确保各项工作有法可依、有序推进。本项目与部门内部其他相关项目不重复。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

# （2）立项程序规范性

# 项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据自治区财政厅《关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（新财资环[2023] 126号），《关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》（新林规字〔2023〕212号）经过与党组会议确定经费预算计划，确定最终项目实施方案，根据实施方案及批复编制工作计划和经费预算项目的审批文件、材料符合相关要求。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

2.绩效目标

# （1）绩效目标合理性

# 年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

# （2）绩效指标明确性

# 项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

3.资金投入

# （1）预算编制科学性

本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。

# 在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

# （2）资金分配合理性

本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。

本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

此项权重分值为4分，得分为4分。

- 项目过程情况

# 项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.资金管理

# （1）资金到位率

# 本项目总投资2474.45万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

# （2）预算执行率

# 预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出1908.41万元，预算执行率为77.12%。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

# （3）资金使用合规性

本项目的资金使用严格遵循《关于印发<新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则>的通知》（新财建〔2019〕90号）要求与我局内部财务制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，资金使用坚持专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

此项权重分值为4分，得分为4分。

2.组织实施

# （1）管理制度健全性

本项目健全的管理制度体系，为项目的实施提供了坚实的制度保障。项目全周期管理：建立从项目申报、审批、实施到验收的全流程管理制度，规范项目立项标准与申报程序，加强项目实施过程中的进度、质量、资金使用监管，严格项目验收标准与流程，确保项目规范实施。

绩效跟踪监控：运用信息化手段，绩效绩效平台跟踪管理平台，对项目资金使用进度、资源管护成效、生态指标变化等进行实时监测。定期开展绩效运行监控分析，对偏离绩效目标的项目及时预警并采取纠偏措施，保障项目按计划推进。

管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

# （2）制度执行有效性

本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。

此项权重分值为4分，得分为4分。

- 项目产出情况

# 项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由12个三级指标构成，权重分为40分，实际得分35分，得分率为87.5%。具体产出指标完成情况如下：

# ①数量指标：

# 指标1：国有国家级公益林管护面积，指标值：165.44万亩，实际完成值：165.44万亩，指标完成率100%。

# 指标2：国有林综合生态修复面积，指标值：5万亩，实际完成值：5万亩，指标完成率100%。

# 指标3：国有林抚育面积，指标值：2万亩，实际完成值：2万亩，指标完成率100 %。

# 指标4：胡杨林春尺蠖飞机防治面积，指标值：20万亩，实际完成值：14.82万亩 ，指标完成率74.1%，偏差原因：2025年4月胡杨林春尺蠖飞机防治完成任务后验收，验收合格后完善支付手续。整改措施：抓紧办理资金支付相关手续。

# 指标5：管护站能力提升，指标值：14个管护站，实际完成值：15个管护站，指标完成率107.14%。偏差原因：为保障管护站的日常运行工作，方便日常巡护，启用原有暂停的管护站1个。整改措施：做好管护站的日常管理工作，保障管护站的正常运行。

# 此项权重分值为10分，得分为9分。

# ②质量指标：

# 指标1：项目实施合格率，指标值：100%，实际完成值：96.25%，指标完成率96.25%。偏差原因：2025年4月胡杨林春尺蠖飞机防治完成任务后验收，验收合格后完善支付手续。整改措施：抓紧办理资金支付相关手续。

# 此项权重分值为10分，得分为9分。

# ③时效指标：

# 指标1：任务完成及时率，指标值：100%，实际完成值：96.25%，指标完成率96.25%。偏差原因：2025年4月胡杨林春尺蠖飞机防治完成任务后验收，验收合格后完善支付手续。整改措施：抓紧办理资金支付相关手续。

# 此项权重分值为10分，得分为9分。

# ④成本指标：

# 指标1：国有国家级公益林管护成本，指标值：<=10元/亩，实际完成值：<=8.64元/亩，指标完成率86.38%。偏差原因：抓紧时间验收公益林管理项目的支出，验收合格后完善支付手续。整改措施：抓紧办理资金支付相关手续。

# 指标2：国有林综合生态修复成本，指标值：<=14元/亩，实际完成值：<=9.11元/亩，指标完成率65.07%。偏差原因：竣工验收审计结算后完善支付手续。整改措施：抓紧办理资金支付相关手续。

# 指标3：国有林抚育成本，指标值：<=200元/亩，实际完成值：127.5元/亩，指标完成率63.75%。偏差原因：竣工验收审计结算后完善支付手续。整改措施：抓紧办理资金支付相关手续。

# 指标4：胡杨林春尺蠖飞机防治成本，指标值：<=7元/亩，实际完成值：<=3元/亩，指标完成率42.86%。偏差原因：2025年4月胡杨林春尺蠖飞机防治完成任务后验收，验收合格后完善支付手续。整改措施：抓紧办理资金支付相关手续。

# 指标5：每个管护站能力提升保障经费，指标值：<=15.35万元/站，实际完成值：<=8.64万元/站，指标完成率56.29%。偏差原因：抓紧时间验收各管护站保障能力提升设施设备，验收合格后完善支付手续。整改措施：抓紧办理资金支付相关手续。

# 此项权重分值为10分，得分为8分。

- 项目效益情况

# 项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

- 实施效益

# ①社会效益指标：

# 指标1：国有林（国家级公益林）管护提供岗位数，指标值：>=115人，实际完成值：115人，指标完成率100%。

# 2.满意度

# 指标1：林区职工满意度，指标值：>=95%，实际完成值：100%，指标完成率105.26%。偏差原因：提供保障管护岗位115人，林区职工对于现岗位工作及待遇很满意。整改措施：下一年度调整满意度指标。

# 此项权重分值为20分，得分为20分。

（五）预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）项目项目年初预算2474.45万元，全年预算2474.45万元，实际支出1908.41万元，预算执行率为77.12%，项目绩效指标总体完成率为85.03%，总体偏差率为7.91%，偏差原因：胡杨林春尺蠖飞机防治任务未完成，国有林综合生态修复和国有林抚育项目已竣工，计划进行审计结算和财务决算，改进措施：审计结算和财务决算后完善支付手续。抓紧办理资金支付相关手续。

五.主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析

# 1.主要体现为基层财务工作基础还需进一步夯实，财务工作人员少，工作压力大，财务工作水平仍需要进一步提高。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。

# 2.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

# 3.因轮岗、调动等因素使我单位绩效项目等工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位的情况。

六.有关建议

# 1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。

# 2.进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作。

# 3.进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识。加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

七.其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

附件1

2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知（森林保护修复-国家级公益林区）项目绩效评价指标体系及

综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 4 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 9 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 9 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 9 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |